ATA N.º 001/2015

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2015

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 10.00 horas, na sala de licitações localizada nas dependências da Prefeitura Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 459/2014 composta pelos servidores: Claudia Carvalho Dornelles, Paulo Arilton Muller de Lima e Mirian Soares Bandeira, para realização da Tomada de Preços nº 004/2015 com vistas à Contratação de firma empreiteira (especializada) para execução global (material de serviço, material permanente e mão obra) para execução de 215m² de cobertura em telhas de fibrocimento 6mm sobre estrutura de madeira em laje de forro existente, conforme projeto, memorial descritivo e cronograma. Será exigida a presença do engenheiro responsável da firma empreiteira no departamento de engenharia desta prefeitura para visita no local da obra anterior a data da licitação. Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas nos projetos e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo. Os materiais utilizados na execução da obra devem seguir os padrões de qualidade especificados no projeto e no memorial descritivo, assim como na planilha orçamentária, que descreve a qualidade do material previsto e o custo estimado para cada item. Todos os itens especificados na Planilha de Orçamento Global deverão ser executados pela empresa empreiteira. Deverá estar sempre disponível no local da obra cópia impressa de todos os projetos, em escala adequada, para manuseio. Medições e pagamentos conforme cronograma físico-financeiro sendo o prazo de execução 02(dois) meses é de inteira responsabilidade da Firma Empreiteira, assim como o cumprimento de prazo de execução de obra, as leis sociais e os direitos trabalhistas e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento destas contribuições para a liberação dos pagamentos. Será exigida, ainda, a presença do responsável legal da empresa no departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para visita prévia ao local da obra antes da data da licitação. Embora tenha sido dada ampla publicidade ao edital, na data e hora marcada para a sessão, não compareceu nenhum proponente interessado no certame, sendo a licitação declarada deserta. Nada mais havendo a constar encerra-se a presente Ata que vai assinada pela Comissão de Licitação.